Univerzitet u Beogradu  
Geografski fakultet   
Master program – Geoinformacioni sistemi   
  
  
  
  
  
  
Projektni zadatak   
Upravljanje GIS projektima

TEMA:  
PRIKAZ ŽRTAVA NATO BOMBARDOVANJA CIVILNIH OBJEKATA 1999. GODINE NA TERITORIJI GRADA VRANJA I ANALIZA OBOLELIH OD KARCINOMA NA TOM PODRUČJU   
(PriNatoVr)

Projekt menadžer:  
 Vujadin Stanojković, student

Beograd 2023. godine

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Projekat (PriNatoVr)** | |
| Naziv projekta | Prikaz žrtava NATO bombardovanja civilnih objekata 1999.godine na teritoriji grada Vranja i analiza obolelih od karcinoma na tom području |
| Namena projekta | Analiza broja žrtava i broja obolelih od maligdnih bolesti u cilju naplate ratne odštete agresoru i pomoć porodicama stradalih. |
| **2. Ciljevi projekta** | |
| Osnovni ciljevi | Definisanje metodologije popisa žrtava |
| Preuzeti spisak žrtava od Fonda za humanitarno pravo za grad Vranje, kao i evidenciju od nadležne teritorijalne jedinice MUP-a i Ministarstva odbrane. |
| Projektovanje sistema upravljanja projektom |
| Finalizacija celokupnog projekta i izrada prateće dokumentacije |
| **3. Stejkholderi** | |
| Klijent | Vlada Republike Srbije |
| Sponzor | Prof. Aleksandar Peulić |
| Projekt menadžer | Vujadin Stanojković |
| Učesnici na projektu | Studenti MAS GIS-a |
| **4. Ključni događaji** | |
| Preuzimanje radnog materijala, kreiranje naloga na GitHub-u i instalacija programa GanttProject. Analiza radnog materijala i priprema konačnog spiska civilnih žrtava i obolelih od maligdnih bolesti. Odabir GIS softvera za prikaz merenih podataka. Nabavljanje Shapefile-a opštine.(27.11.2023 - 08.12.2023.) | |
| Kreiranje MS Excel tabele žrtava na teritoriji opštine Vranja. Ubacivanje dobijenih podataka u softveru QGIS, te prikaz prostornog rasporeda unetih podataka na Google satelitskom snimku. (08.12.2023 – 21.12.2023.) | |
| Izrada karti žrtava i obolelih (20.12.2023 – 27.12.2023.) | |
| Otpremanje preliminarne verzije projekta preko GitHuba (27.12.2023-29.12.2023.) | |
| **5. Budžet** | / |
| **6. Pretpostavke, ograničenja i rizici** | |
| pretpostavke | Republika Srbija i dalje ne poseduje konacan broj civilnih zrtava NATO agresije, zbog toga je neophodno da se uradi detaljna analiza stradalih |
| ograničenja | Ograničenja u ažurnosti ulaznih podataka i adekvatnosti podataka |
| **7. Kontakt osoba** | Vujadin Stanojković, projekt menadžer, vuja755@gmail.com |